松江校区图书馆楼顶绿化新种佛甲草项目采购需求

# （公开比价）

项目名称（请保持与采购申请一致）：松江校区图书馆楼顶绿化新种佛甲草项目

预算金额（万元）：19万

采购方式：公开比价

政府采购编号（如有）：

参加评标老师：

- 供应商资格条件

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件；

2、具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，在经

营活动中没有违法记录、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、不接受联合参选。

3、投标人必须是在中国境内注册、具备有效的企业法人营业执照。

4、有相关的经营范围。

二、采购项目建设方案，需实现的功能或目标

本项目主要内容为上海对外经贸大学松江校区图书馆屋顶绿化种植项目（包括场地平整、土壤更新、增加营养土、佛甲草种植、养护、绿化垃圾清运等其他屋顶绿化相关的内容）。图书馆屋顶绿化提升的面积约975m2，本次项目必须确保屋顶绿化全覆盖且观赏效果良好。项目包含养护期一年。

三、采购项目建设需满足的技术规格、质量、安全、物理特性等要求

1、商品应确保供应、安装、种植及养护过程中的人员及施工安全，如因乙方原因导致甲方人员损伤及财务损坏，全部由乙方承担相关责任。乙方应该找国家相关法规及学校规定进行施工安装，因乙方原因导致的施工人员损伤全部由乙方承担相应的责任。

2、未能按甲方要求供应商品或质量达不到要求的，乙方承诺无条件退货。

四、采购项目的明细数量、交付或实施时间、地点

- 绿化品种及参数要求

| 序号 | 货物名称 | 规格要求（cm） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佛甲草 | 穴盘苗30*30 | 盘 | 9750 | 每平方米约10盘苗，共975平方米 |
| 2 | 苗木运输及种植 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 土壤翻新、加营养土、场地平整及垃圾清运 |  | 项 | 1 |  |

- 交货时间

2023 年 10 月 30日至 2023 年11 月10日

- 交货地点和方式

上海对外经贸大学 松江校区图书馆屋顶（文翔路1900）。由乙方负责供货、运输并完成安装。

五、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、土壤进行翻新改良；

2、苗木种植后，须确保土壤无外露，整体效果美观；

3、绿化垃圾及时清运；

4、安装过程中的人员、设备、苗木等均不可影响场地周边场地及学校人员；

5、校内栽种等在7-10天内完成。

六、合同款项的支付方式、时间、条件

1、预付款：合同价的50%。合同签订后，在招标方收到合同规定的资料并审核无误后支付。

2、最终验收付款：合同价的50%，货物安装、验收合格后，招标方在收到合同规定的资料并经审核无误后支付。

七、项目验收方法或标准

1、验收标准：乙方向甲方提供的商品除达到上表中的规格要求外， 还应满足如下质量要求：苗木植株强壮、完整无外伤、树杆直、无病 虫害。

2、验收方法：交货时，甲方安排专人到交货地点，按上述质量要求进行现场验收。同时乙方承诺养护一年，自验收通过之日起计算。

八、售后服务要求

维保期一年时间内，应及时浇水、打药预防治理病虫害，确保货物状态良好、效果优美。